بسم الله الرحمن الرحيم

31/7/2017

**اللجنة الفنية للصالة الرئاسية الجديدة**

**إجتماع رقم (3)**

**مكان الإجتماع: شركة هندسة المطارات الإستشارية**

**زمن الإجتماع: الساعة العاشرة صباحا**

الحضور:

1. عقيد مهندس/ سيف الدين جعفر رئيس اللجنة الفنية
2. مهندس مستشار/ نصر الدين إسماعيل حسابو مدير شركة هندسة المطارات الإستشارية عضوا
3. م. م/ عبدالماجد عبدالرحمن عبدالله خلبفة مدير الإدارة العامة للتخطيط والتصميم عضوا
4. م أخصائى/ محمد حمدان محمد إبراهيم مدير إدارة التصميم المساحى عضوا
5. م .أخصائى / هشام سليمان محمد مدير إدارة الإشراف المعمارى عضوا
6. مهندس/ جمال الدين عثمان موسى الإشراف المدنى
7. مهندس/ طارق محمد خير عثمان مندوب الهيئة القومية للطرق والجسور

عقدت اللجنة الفنية التى تم تشكيلها بمختلف تخصصاتها إجتماعها الثالث يوم الإثنين الموافق 31/7/2017 وذلك لمناقشة المهام والتكاليف السابقة وتوصيات وتكاليف اللجنة الرئيسية

إبتدر النقاش السيد رئيس اللجنة الفنية **عقيد مهندس/ سيف الدين جعفر حسن** بالترحيب بأعضاء اللجنة الفنية والمهندس طارق محمد خير مندوب الهيئة القومية للطرق والجسوروأوضح أنه تم إضافة السيد/ وزير التخطيط العمرانى والسيد/ مدير الدار الإستشارية للجنة الرئيسية بعدها إستعرض التكاليف والتوصيات من إجتماع اللجنة الرئيسية الأخير والتى تخص الجهات ذات الصلة ووزعت فيها المهام لجهات الإختصاص وذلك لتجميع البيانات والمعلومات المطلوبة من كل جهة وركز السيد رئيس اللجنة على التكاليف التى تخص اللجنة الفنية من تحديد المساحة الفعلية المتاحة بعمل الرفع المساحى وتحديد العوائق وعمل المخططات للخدمات بالموقع المقترح وكيفية عمل إختبارات التربة لمنطقة الصالات.

**تحدث المهندس مستشار/ نصرالدين إسماعيل حسابو** عن المساحة المتاحة والتى يمكن أن تستوعب كل الخدمات المصاحبة لقيام الصالة وأوصى بأنه لابد أن تتوفر المساحة المطلوبة وأمن على أن يكون هانقر الطيران الوطنى بالناحية الشرقية للمدرج وليس الشمالية كما جاء بتوصيات اللجنة الرئيسة وهانقر الطيران الرئاسى من الناحية الشمالية الغربية للمدخل M بالقاعدة الجوية.

**المهندس / محمد حمدان محمد** تحدث عن الزيارة الميدانية للموقع وعمل رفع مساحى للمنطقة يشمل عمل ميزانية شبكية ونقاط مرجعية وأوضح بأن المساحات متاحة بالموقع المقترح حسب المخطط المبدئى للمنطقة

**المهندس مستشار / عبالماجد عبدالرحمن** أوضح أنه لابد من عمل الإختبارات المعملية للتربة وخاصة المنطقة التى ستم تشييد الصالة عليها والإستعانة بمعمل أبحاث البناء والطرق بجامعة الخرطوم

**المهندس/ جمال الدين عثمان** أوضح بأنه توجد دراسات بالمطار ومركز الملاحة الجوية للتربة لكنه أمن على تجديد الدراسة

**المهندس/ طارق محمد خير** مندوب الطرق قال لابد من عمل زيارة ميدانية للمناطق المستهدفة بأعمال الأسفلت وتحديد المساحات

**فى ختام الإجتماع إستعرض رئيس اللجنة التكاليف وهى كالآتى:**

* تجهيز الإحتياجات للعمل **(عقيد مهندس/ سيف الدين جعفر حسن)**
* تحديد المساحة والمخطط وعمل ميزانية شبكية للمنطقة **(مهندس / محمد حمدان محمد)**
* تجهيز المخططات للخدمات مثل الكهرباء والصرف الصحى والمياه وغيرها من الخدمات الأخرى (مهندس/ جمال عثمان ومهندس/ هشام سليمان)
* تحرير خطاب وتسليمه لمعهد أبحاث البناء والطرق بخصوص الإختبارات المعملية للتربة (**عقيد مهندس/ سيف الدين جعفر حسن)**
* زيارة المنطقة الشمالية لموقف الطائرات الرئاسية المقترح **( مهندس/ محمد حمدان – المهندس/ جمال عثمان – والمهندس/ طارق محمد خير )**

**التوصــــيات:**

مخاطبة جهات الإختصاص بتحرير خطاب لإضافة **المهندس/ جمال الدين عثمان موسى** للجنة الفنية **والمهندس/ طارق محمد خير عثمان** مندوب الهيئة القومية للطرق والجسور

أعضاء اللجنة هم :

1. عقيد مهندس/ سيف الدين جعفر
2. مهندس مستشار/ نصر الدين إسماعيل حسابو
3. مهندس مستشار / عبد الماجد عبدالرحمن عبدالله خليفة
4. مهندس/ صلاح الحاج دفع الله
5. مدير ساحات داخلية/ عزت إسماعيل
6. مهندس أخصائى/ محمد حمدان محمد إبراهيم
7. مهندس أخصائى / هشام سليمان الماحى
8. رائد مهندس / التهامى محمد عمر