* وصلنا مدينة الضعين يوم الاربعاء الموافق 1\11\2017م , الساعة الواحدة بعد الظهر.
* في يوم الاربعاء الموافق 1\11\2017م تم عمل زيارة ميدانية للمطار للوقوف على الوضع به., وتم وضع خطة العمل لليوم التالي.
* تم لقاء مدير المطار السيد\ إبراهيم بدري يوم الخميس الموافق 2\11\2017م حيث تم توضيح الهدف من المأمورية, ورحب السيد مدير مطار الضعين بفريق العمل, ووعد بتذليل كثير من العقبات, وقام بتوفير السكن والترحيل ومعدات العمل المساحي.
* تم عمل ميزانية شبكية لمدرج المطار بأبعاد 50مترx50متر لامتداد المدرج بطول 1600متر وعرض 300متر محتويا منطقة شريط المدرج.
* تم تحديد مخارج (Exits) جديدة تتناسب مع الطول والعرض الجديدين لمدرج المطار حيث تم توفير عدد (2) ... مدخل علي مسافة 950متر و 1050متر على التوالي من ناحية المدرج (19) من الناحية الشمالية وبطول 200متر (حسب الملف 14).
* تم تحديد منطقة موقف الطائرات بمساحة 200مترx120متر.
* تم تحديد منطقة الصالات حيث تبعد من موقف الطائرات بمسافة 50متر على الاقل.
* تم تحديد وعمل ... للطريق المؤدي للمطار من نهاية الاسفلت امام مبنى الولاية حتى موقف السيارات المقترح بموقع الصالات الجديد (مرفق الخريطة).
* تم تحديد موقع بديل لخدمات طائرات ... تعويض للموقع الذي تم تحديده من قبل ادارة المطار.
* تم نقل عدد(2) ... نقطة ثابتة (Bench-Marks) داخل سور المطار على بعد 100متر من خط منتصف المدرج.
* تم تحديد المناطق التي من المتوقع ان تشكل عائقا على خط الطيران (مآذن تقريبا على امتداد منتصف المدرج).
* توجد حفرة كبيرة على بعد 330متر من نهاية المدرج (19) من الناحية الشمالية, كان المهندسون يأخذون منها المواد لعمل الطرق الداخلية بال....
* تم الاتصال هاتفيا بقائد سلاح المهندسين بالضعين المقدم مهندس \ حسن الشيخ, حيث اصدر امرا بإيقاف اخذ اى مواد من هذه المنطقة فورا.
* تم اخذ عينات التربة من امتداد المدرج, والمواد الموجودة بموقع المطار الجديد, والمواد التي تم قطعها من المدرج الجديد.
* نسبة لوجود وزير التخطيط العمراني بالخرطوم, لم نتمكن من مقابلته الا في يوم..., في حضور السيد مدير التخطيط العمراني, والسيد رئيس الغرفة التجارية , و... , حيث تم توضيح الهدف من زيارة مطار الضعين, حيث وعد السيد الوزير بتذليل كل العقبات, ووضع امكانيات الولاية للمساعدة في عمليات التشييد.
* تم التنسيق للقاء بين السيد\ رئيس الغرفة التجارية, والسيد\ مدير ادارة التخطيط بالهندسة ,حيث اوضحت له المتطلبات, ووعد بتوفير كل ... وتم مخاطبة مدير عام وزارة المالية لتوفير كل المعلومات المطلوبة وتسليمها الى السيد إبراهيم بدري – مدير مطار الضعين.